附件1：

海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为了推动我国海洋石油高效开发领域的应用基础研究和技术创新，发挥国家重点实验室对高层次人才的培养作用，集中力量解决共性技术的基础问题，促进应用基础研究及时为技术创新和生产应用服务，海洋石油高效开发国家重点实验室（简称：实验室）特设立开放基金（简称：基金），资助国内外优秀科技工作者开展海洋石油高效开发相关领域的应用基础研究工作。

第二条  本管理办法以《中海油研究总院综合科研课题管理规定（2011年版）》为依据编制，仅适用于以国家重点实验室名义开展的开放基金课题的管理。

第二章  管理职责

第三条  中国海洋石油总公司科技发展部是实验室的上级企业集团主管部门，负责审批实验室研究方向与开放基金课题任务，并下达课题预算，用于资助开放基金课题研究。

第四条  中海油研究总院（简称：总院）是实验室的依托单位，总院科技管理部作为科研管理职能部门，其管理职责是：

1.负责实验室相关管理办法的制定、发布与监督实施；

2.负责申报实验室研究方向与开放基金课题任务；

3.负责下达课题任务及预算执行计划；

4.负责组织课题合同管理及验收。

第五条  总院技术研发中心是实验室的责任部门，其管理职责是：

1.负责组织开放基金课题评审，并上报推荐结果；

2.负责审查课题预算执行计划并监督执行，上报重大事项；

3.负责质量管理工作的组织和督导检查，按质量管理体系要求和有关规范组织开展质量管理活动；

4.负责组织课题归档文件审查。

第六条  实验室具体负责开放基金课题管理，其职责是：

1.负责组织成立开放基金课题管理工作组，接收课题申请、初审课题；

# 2.负责指派专人管理课题研究进度、预算和质量等工作；

3.负责组织课题成果文件的审查、管理。

第三章  开放基金课题的发布与申请

第七条  开放基金课题完成期限一般为1-2年，确需持续较长时间的重大课题可分阶段申请，资助金额一次核算，分年度划拨。每项开放基金课题的资助额度一般为20-50万元人民币。

第八条  实验室以研究方向为基础，组织各研究方向专家讨论审定《海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题申请指南》（简称：申请指南），由总院科技管理部报总公司科技发展部批准后，由实验室通过网站对社会发布。

第九条  实验室每1-2年发布一次《申请指南》，对资助的具体研究方向作明确界定。申请者根据《申请指南》指定的研究范围向实验室提出资助申请。

第十条  凡具有相关领域技术积累的国内外学者和科技工作者均可在《申请指南》范围内提出课题申请。基金申请者必须是课题的实际主持人，一般应具有博士学位，或中级及以上专业技术职称。在同等条件下优先支持中青年研究人员（不含实验室固定人员）。

第十一条  申请课题须符合《申请指南》所规定的研究方向范围，申请课题的研究目标明确，研究内容具体，研究方法和技术路线合理、可行，近期可取得重要进展，且学术思想新颖，具有创新性。申请者与课题组成员具备实施该课题的研究能力和时间保证，经费预算合理。

第十二条  申请者需在指南发布后2个月内填写《海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题申请书》（附件一），所填内容必须实事求是，经申请者所在单位科研主管部门同意、签署意见，并加盖单位公章后，报送实验室。

第四章  开放基金课题的审批与立项

第十三条  实验室组织成立开放基金课题管理工作组，筛选和初审课题，确定优先支持顺序，每个方向或类似题目推荐不超过3个课题，并将初评过程文件及推荐课题情况存档并上报技术研发中心。

初评筛选条件，有以下情况之一者不予资助：

1.申报题目不符合资助范围；

2.申报课题缺乏立论根据，或研究方法、技术路线不清，无法进行评审；与同类研究低水平重复，且未按要求改正；不认真开展研究工作，未发表论文或未取得实质研究成果者；

3.申请人不具备实施该课题的研究能力或缺乏基本的研究条件；

4.申请手续不完备，申请书填写不符合规定；或申请者对已获资助课题违反开放基金课题管理的有关规定。

第十四条  由技术研发中心组织召开评审会，会议由总院相关专业总师主持，实验室向专家组汇报开放基金课题的任务及预算构成，会议评审确定开放课题承担方并形成会议文件。实验室启动开放基金课题立项审批程序，填写《海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题立项审批表》（附件二）。

第十五条  立项审批通过后，实验室根据总院的预算编制要求，制定预算执行计划，由科技管理部审查后下达开放基金课题预算至技术研发中心。

第十六条  课题批准后30个工作日内，由实验室根据总院合同管理的相关规定组织编制研究合同。科技管理部负责对研究合同组织技术及商务澄清，并履行总院合同审批流程，与开放基金课题承担单位签署研究合同。

第五章  开放基金课题的运行管理

第十七条  课题合同签订后，正式聘任课题负责人为本实验室客座研究人员。

第十八条  实验室指派专人管理课题，开放基金课题负责人组织课题组按计划开展研究工作，每月20日左右提交月度工作报告，每季度末月20日前提交季度工作报告。

第十九条  实验室每半年对开放基金课题的执行情况检查一次。课题负责人按实验室要求提交《开放基金课题半年（年度）进展报告》，根据进展情况提交学术论文、发明专利（申请）文件和年度研究总结报告。

第二十条  实验室参加总院组织的年中（终）检查，汇报开放基金课题的运行情况。

第二十一条  开放课题研究工作完成后，课题组提前30天向实验室提出验收申请，实验室按照总院合同管理规定要求报科技管理部组织验收，实验室通过网站公布验收结果。

第二十二条  开放基金课题经费的管理严格按照中国海洋石油总公司及总院的有关财务规章制度执行，开支范围仅限用于完成科研课题所必须的相关费用，主要包括设备、材料和测试等研究费用，专款专用。课题结题验收时课题负责人应向实验室提交加盖财务部门公章的经费开支决算报告。

第二十三条  开放基金结题时提交知识产权成果原则上应同时满足以下指标两项以上：

a) 影响因子>2的国际学术期刊1篇以上；

b) SCI期刊论文1篇以上；

c) EI期刊论文2篇以上；

d) 重要国际会议论文1篇以上；

e)国内一级学报期刊论文1篇以上。

第六章  开放基金课题的成果管理

第二十三条  开放课题通过验收后，必须向实验室提交成果材料。主要包括：

1.研究工作总结及研究报告；

2.已经发表和计划发表学术论文列表、论文原件期刊和复印件；

3.专利与获奖成果证书复印件；

4.研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等和其它资料，以及目录清单。

第二十四条  课题承担方应严格遵守合同规定及研究总院要求，发表论文、申请专利、登记软件著作权、出版专著时，事先须将有关材料交由委托方审核同意并进行保密审查，不得在论文中涉及中海油油田相关信息。

第二十五条  开放基金课题的成果归实验室、总院和研究人员所在单位共有，成果报奖等需经实验室同意。申请专利、发表论文及参加国内外学术会议时，第一单位署名“海洋石油高效开发国家重点实验室State Key Laboratory of Offshore Oil Exploitation”，并注明该成果为“海洋石油高效开发国家重点实验室开放基金课题资助”，不得标注与子课题研究无关的资助项目及人员。

第二十六条 专利的申请手续、费用均由实验室负责。课题承担方将专利说明书发送给相应的课题联系人，由实验室办理手续，课题申请人负责专利申请过程中的解释与答疑。

第七章  附则

第二十七条  本管理办法自发布之日起实施，由总院科技管理部负责组织解释。